AQUASKY 官網改版暨 CMS 建置

工程報價需求文件

文件日期：2026-08-27

提供單位：梵亞行銷（窗口：Zell Huang）

用途：供工程端評估工作量與報價。SEO／結構化資料的「內容值」由梵亞另行提供，本文件只列工程需求。

參考範本頁：https://aquaskyplus.com/en/LQCOL-PLUS（客戶設計稿：LQC網站 20260824.pdf）

# 1. 背景與目標

- 客戶（AQUASKY）將進行官網改版，並建置 CMS 後台，讓客戶端可自行維護內容。

- LQCOL PLUS 系列頁是第一個依新版設計稿改版的頁面，作為全站產品頁的範本。

- 網站內容需同時服務「人」與「AI 搜尋引擎」，因此對 HTML 語意結構與結構化資料有明確要求（詳第 5 節）。

- 網站上線後，另有一層 Cloudflare Worker（由梵亞維運）會在邊緣端補結構化資料；上線排程需與梵亞協調同步調整。

# 2. 範圍 A — LQCOL PLUS 頁面改版（範本頁）

依客戶設計稿（LQC網站 20260824.pdf）在既有頁面新增／改寫以下區塊：

| # | 區塊 | 內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | About 段落 | 改寫為新版文案（資料中心液冷定位） | 文案由客戶／梵亞提供定稿 |
| A2 | Key Features & Advantages | 三張特色卡（Shell Materials / EPDM Rubber / N₂ Pre-charge） | 卡片內文字為 HTML 文字 |
| A3 | 產品剖面圖 | 兩張剖面圖＋標註說明 | 標註文字必須是 HTML 文字疊在圖旁，不可合併進圖片 |
| A4 | Applications | 應用場景清單（AI/HPC 資料中心、CDU 二次迴路等） |  |
| A5 | 系列 FAQ | 7 組問答（僅限本系列產品；與既有全站 FAQ 頁並存，互不取代） | 問答成對、可增刪，見 CMS 需求 B2 |
| A6 | Downloads | 產品型錄 PDF、使用手冊 PDF 下載連結 | 連結文字需可編輯 |
| A7 | 既有區塊保留 | 規格表（維持真實 <table>）、Product Features 表、Product Line | 不可改為圖片 |

# 3. 範圍 B — CMS 後台

| # | 需求 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| B1 | 區塊式內容編輯 | 範圍 A 各區塊可於後台編輯（文字、圖片、排序） |
| B2 | FAQ 模組 | 問／答成對管理，可增刪排序；前台輸出語意化 HTML |
| B3 | 規格表編輯 | 以列為單位編輯（型號、容量、尺寸…），前台輸出真實 <table>（<th>／<td> 正確） |
| B4 | 檔案管理 | PDF 上傳與連結管理（Downloads 區） |
| B5 | 圖片管理 | 上傳時必填 alt 替代文字欄位 |
| B6 | SEO 欄位 | 每頁獨立的 title、meta description、canonical 設定 |
| B7 | 結構化資料自動生成 | JSON-LD（Product、FAQPage、BreadcrumbList、Organization）由 CMS 依頁面實際內容自動產生，不採人工貼 code。理由：現行手貼流程已造成頁面與結構化資料不一致（詳第 4 節） |
| B8 | FAQPage 輸出開關 | FAQ 模組可設定是否輸出 FAQPage JSON-LD（與邊緣層分工，由梵亞指定開或關） |

★ B7 是本案重點需求：結構化資料的每一個欄位值，都必須與頁面可見內容同一來源，改一處即兩處同步。

# 4. 範圍 C — 既有問題修正

| # | 問題 | 修正 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 頁面存在兩個 <h1>，其中一個為空 | 全站每頁僅一個 <h1>；區塊標題用 <h2> |
| C2 | 既有 Product JSON-LD 內容與頁面矛盾（材質寫 butyl，頁面寫 EPDM；含頁面上不存在的認證與保固） | 改版後由 B7 機制取代；正確欄位值由梵亞提供 |
| C3 | Product JSON-LD 的 image 指向 logo.png | 改為產品照 |
| C4 | title／meta description 為舊定位 | 新值由梵亞提供，經 B6 欄位設定 |

# 5. 全站性技術要求

- 文字即文字：所有內容文字（含表格、圖說、標題）一律為 HTML 文字，不得做成圖片。

- 語意化標題：每頁一個 <h1>（含品類關鍵字），區塊用 <h2>，層級不跳號。

- 網址延續：改版後保留現有網址結構；無法保留者提供完整 301 轉址對照表。

- canonical 與 sitemap：每頁輸出 canonical；sitemap.xml 隨內容自動更新。

- 多語系架構：保留現有語系切換；各語系網址結構一致。

- 不得依 User-Agent 分流：所有訪客（人與爬蟲）取得完全相同的 HTML。此為 Google 紅線，違反會遭處罰。

- 禁止 robots 阻擋：不得於 robots.txt 或 meta robots 阻擋搜尋與 AI 爬蟲（除後台路徑）。

# 6. 交付與驗收

| # | 驗收項目 | 標準 |
| --- | --- | --- |
| V1 | 文字可選取 | 頁面所有內容文字可於瀏覽器直接反白選取 |
| V2 | 標題結構 | 每頁單一 <h1>、<h2> 層級正確 |
| V3 | 結構化資料 | Google Rich Results Test 無 error；欄位值皆可對應頁面可見內容 |
| V4 | 表格 | 規格表為真實 <table> 且欄目正確 |
| V5 | 轉址 | 301 對照表全數生效（若網址有異動） |
| V6 | 測試站 | 上線前提供測試環境供梵亞驗證 |
| V7 | 上線協調 | 上線時間提前通知梵亞（邊緣層 Worker 需同步調整，未同步可能造成結構化資料重複或遺漏） |

# 7. 報價前待確認事項

請工程端於報價時一併回覆或估列選項：

- CMS 採用方案：自建或既有系統（WordPress／其他）？

- 改版範圍：僅產品頁範本套用全部產品線，或含首頁、News、FAQ 等全站頁型？頁面總數？

- 語系範圍：第一階段僅英文，或含中文與其他語系？

- 主機環境：沿用現行主機或遷移？（網站前方有 Cloudflare，DNS／Proxy 設定需保留）

- 內容輸入：既有內容搬遷由工程端或客戶端執行？

- 預估時程與分期付款方式。