AQUASKY 官網改版

GEO／AEO 工作清單（梵亞自理，不入工程報價）

文件日期：2026-08-27

對象頁面：https://aquaskyplus.com/en/LQCOL-PLUS（後續套用全站）

關聯專案：Aquasky Edge AEO On Cloudflare Project（規格文件 docs/03-規格-結構化資料補強.md）

# 第一部分：現在就能做（不必等工程師）

## 1. 定位決策（要先跟客戶確認）

現行 title／meta 是「Chilled Water / HVAC」定位；新內容主打 data center / CDU / AI 液冷。

需客戶拍板：「雙市場並行」或「全面轉資料中心」。

拍板後撰寫新 title／meta description，交工程端填入 CMS SEO 欄位（工程文件 B6／C4）。

title 建議方向：LQCOL PLUS – Liquid Cooling Expansion Tank for Data Centers & CDU | AQUASKY

## 2. 客戶稿（LQC網站 20260824.pdf）內容修正

☐  文案寫 0.5L / 1L / 100L+，規格表無此型號 → 請客戶補型號或改文案。

☐  Q3 寫 SUS304/316L，其他處只寫 SUS304 → 統一。

☐  錯字「Brchure」→「Brochure」。

☐  H1 建議保留品類詞（LIQUID COLD SYSTEM EXPANSION TANK），勿換成僅「LQCOL PLUS EPDM」。

## 3. 結構化資料的「內容值」查核與定稿（交工程端前必須完成）

☐  butyl → EPDM：現行 schema 材質欄錯誤（疑似從水用壓力桶線複製），定稿正確值。

☐  認證查核：現行 schema 寫 NSF/ANSI 61、372、CE。NSF 是飲用水認證，用在液冷產品可疑 → 請客戶確認事實。屬實→寫上頁面可見處；不實→刪除。

☐  5 年保固：頁面上沒有 → 同上處理。

☐  最高工作溫度補齊兩種材質（碳鋼 90°C／不鏽鋼 120°C）。

☐  Product image 指定產品照（現為 logo.png）。

☐  Product description 改寫為新定位版本。

☐  additionalProperty 欄位清單定稿（沿用頁面 Product Features 表：Shell、Connection、Coating、Diaphragm、Pre-charge、Max Temp、Max Pressure）。

## 4. FAQ 策略

系列 FAQ（產品頁）與品牌 FAQ（/en/FAQ）並存，為刻意設計，維持不變。

☐  比對兩邊題目不重複；重複題以產品頁版本為準（較具體）。

☐  決定 FAQPage JSON-LD 由誰輸出（見第二部分 W3，二擇一）。

# 第二部分：⚠ Worker 相關（工程師完工後，梵亞必須跟著改）

⚠ 這一段全部依賴工程端完工後的實際 DOM 與 CMS 輸出。網站改版上線 = Worker 一定要動，否則輕則補強失效、重則結構化資料重複。

| # | 工作 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| W1 | config.js 選擇器全面重對 | Worker 的內容收集全靠 DOM 選擇器；改版後 DOM 全變，舊選擇器會整組落空（落空 = 靜默不輸出，不會報錯） |
| W2 | 頁型判定重驗 | Worker 以頁面既有 JSON-LD 的 @type 判定頁型；CMS 自動生成 schema 後，各頁輸出內容改變，判定邏輯要重新實測 |
| W3 | FAQPage 二擇一 | CMS 若輸出 FAQPage（工程文件 B8 開）→ Worker 不得再補，靠「既有已有則不重述」機制驗證；CMS 不輸出 → Worker 補，需為新 FAQ 版型寫收集選擇器（注意：產品頁的 FAQ 版型 ≠ /en/FAQ 的 sibling 交替結構） |
| W4 | additionalProperty 分工 | 同 W3 邏輯：CMS 已把規格表轉 PropertyValue → Worker 略過；否則 Worker 需對新表格結構補選擇器 |
| W5 | 舊錯值必須先清乾淨 | 同一 @id 的節點會被消費端「合併」：若後台舊 schema（butyl、NSF…）沒清乾淨就上新的，錯值與正確值會並存，比只有錯值更糟 |
| W6 | 網址異動處理 | 若工程端動到網址：301 之外，Worker 的 data/product-urls.json 與 /sitemap-aeo.xml 清單要同步更新，canonical 邏輯重驗 |
| W7 | 快取清除 | 上線時清 Cloudflare 快取（Worker 有寫 caches.default，舊頁面會殘留） |

## 上線後驗證（對應 AEO 案驗收條件）

☐  worker/scripts/verify-content.mjs 全站掃描：FAIL = 0（A9）。改版後跑一次，之後納入月檢。

☐  Google Rich Results Test：各頁型樣本無 error（A8）。

☐  多組 UA 取同一頁比對 HTML 雜湊：完全一致（A10）— 確認工程端沒有做 UA 分流。

☐  Worker 日請求量 < 免費額度 50%（A14）— 改版後流量結構可能改變。

# 時序總覽

| 階段 | 要做的事 |
| --- | --- |
| 現在 | 定位決策、內容修正、schema 值定稿（第一部分） |
| 工程施作中 | 把定稿的 title／meta／schema 值交給工程端 |
| 工程完工 | W1–W7 Worker 調整（在測試站上先做） |
| 上線 | 清快取 → 跑四項驗證 → 存證納入月報 |